都市計畫主管機關蒐集相關資料

依照檢討原則核實檢討公共設施用地需求

研提開發方式

各直轄市、縣（市）都市計畫委員會審議

辦理都市計畫公開展覽事宜

檢送都市計畫書圖送內政部核定

都市計畫公告發布實施

研提整體開發範圍：

1.同一計畫區可採跨區整體開發方式辦理，可亦聯合周邊數個都市計畫地區評估併同辦理跨區整體開發。

2.加強利用公有土地，提高財務可行性。

3.考量考量實際開發之可行性，檢討後仍保留之道路用地，是否納入跨區整體開發範圍，應視個案開發之可行性，由各級都市計畫委員會審議決定，否則原則上不納入整體開發範圍，並賡續依行政院核定之「都市計畫公共設施保留地問題處理方案」解決對策，如容積移轉、公私有土地交換、推動都市更新…等予以取得

4.依前開各項檢討，評估整體開發仍不可行，得檢討變更農業土地一併納入整體開發範圍。

1.各都市計畫地區人口成長情形

2.清查公共設施用地之取得及開闢情形

3.協調公共設施用地使用機關或管理機關情形

4.公告徵求民眾之意見

5.計畫區內公有土地分布之區位及面積

1.維護公共設施用地服務品質

2.因應高齡少子女化社會發展

3.核實檢討人口成長需求

4.以生活圈模式檢討公共設施用地

經檢討可變更公共設施用地為住宅區、商業區或其他使用分區之土地，應併同檢討後仍保留為公共設施用地之土地，評估可行之整體開發方式（區段徵收或市地重劃），並以政府公辦為原則辦理。

內政部都市計畫委員會審議

依相關規定辦理公告週知（含通知）、會同相關機關（單位）辦理公開展覽說明會等事宜

研提都市計畫草案

各公共設施用地之中央主管機關，必要時負責協調各用地之使用或管理機關

依整體開發相關規定辦理（例如：以區段徵收方式辦理開發者，應辦理發價完成）

會同地政單位評估可行性

附件三　都市計畫公共設施用地檢討流程