■附件二《乙方設計服務範圍及服務費用估價單》   費用計算單位：新臺幣

| 工作階段 | 服務範圍內容 | 設計服務費用單價 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《階段一》 設計前服務及室內環境規劃及空間設計初步構想 | - 甲方提供設計需求、圖面資料閱讀及整理，由乙方閱讀、整理及提供相關資料 - 現場勘察及測量、繪圖、拍照 - 擬定工作預定期程 - 擬定工程概算 | 現況調查或測繪平面、立面圖每平方公尺（m2） 元 | 1.提供甲方設計需求、圖面資料閱讀及整理、現場勘察及測量、繪圖、拍照、工作預定期程、工程概算等資料，以達成初步共識。 2.老舊房子可能缺乏原設計圖面，須仔細測繪，在測繪時建議將建築物構造1B以上磚牆、消防、水電、插座等納入調查，在設計作業時納入安全考量。 |
| 《階段二》 | 就甲方需求，草擬室內空間計畫，包括： - 平面配置圖 - 設計意象示意及說明 - 透視圖（3D或手繪） 張 | □每平方公尺（m2） 元 □透視每張 元 | 1.乙方就甲方需求提出室內環境規劃及空間設計初步構想，包括平面配置圖、設計意象示意及說明、透視圖，以利溝通構想。 2.如採用設計意象示意圖片及照片溝通，較適合用於規模或裝修金額不大的案件。 3.如勾選透視圖項目，可模擬室內空間未來的樣子，設計服務費用單價以每張計算。 |
| 《階段三》 空間尺度、色彩、材質具體設計 | 就階段二之共識，深化設計內容，包括： - 平面配置圖修正 - 主要牆立面或剖面圖（表現天花板及空間關係，及甲方需求之櫥櫃等基本尺寸） - 天花板造型設計、直接照明及間接照明等照明計畫及燈具選用。 - 地坪舖面設計 - 材料使用及色彩計畫 □ 空調之隱藏式或外露式送風機及主機位置，依甲方提供或同意之設備資料初步與天花板造型整合設計 □ 依甲方同意之材料提列初工程預算 | □每平方公尺（m2） 元 | 1.乙方就已確認的室內環境規劃及空間設計初步構想，發展設計案之主要牆立面或剖面圖、色彩、天花板造型設計、照明、地坪舖面設計、材料使用及色彩計畫等，向甲方做明確之說明。 2.深化設計內容項目，設計服務費用單價以每平方公尺計算。 |
|  | 擬定其他設備計畫，例如： - 廚具設備 - 擬由乙方設計傢俱 - 擬委託乙方代為採購傢俱 - 擬委託乙方建議佈置飾品 | □每平方公尺（m2） 元 □依採購之金額給予乙方採購金額之 %為計畫及提案費用 | 1.甲方得選擇是否委託乙方設計，或另行委託其他專業廠商設計傢俱、採購傢俱或佈置飾品。 2.如為了獨特的風格，而將傢俱等其他設備委託乙方設計，其費用以平方公尺計算服務費用。如果是一般坊間的廚具、傢俱及佈置飾品，基於整體風格，委託乙方計畫或代購等，得依採購金額給予乙方適當比例之服務費用，作為統一管理費。 |
| 《階段四》 細部設計及 施工圖 | 延續階段三之工作，繪製可依據施作之圖面並提供施工預定時程、實際工程造價及工程估價單： □平面配置圖（發包施工確定版本） □天花板平面圖及詳圖 □地坪平面圖及詳圖 □設計空間之各向立面圖及剖面圖 □櫥櫃等內部功能使用細節圖說與細部大樣圖 □照明、開關、插座、電話、電視及空調設計配置（不含系統設計，依業主提供之設施圖面及設備內容延伸規劃或調整） □材料及色樣樣板 □施工預定時程建議 □工程預算之編列 □施工規範及應注意事項 | 每平方公尺（m2） 元 | 乙方發展細部設計及施工相關文件圖說。施工圖主要是提供給施工廠商據以施工，並由甲方確認是否依甲方需求設計櫥櫃等功能尺寸及材料。 細部設計及施工相關文件圖說，設計服務費用單價以每平方公尺計算。 |
| 《階段五》 施工督導 | 協助甲方發包及施工中重點督導包括： □工程圖說說明會 □補充資料 □定期之工程檢討並重點監督（總共 次，每次三小時） □對於施工廠商提供之材料樣本審查 □工程變更之指示 □工程驗收 | 每平方公尺（m2） 元 | 重點督導由甲、乙雙方視工期長短及現場需要而訂定之。 重點督導之項目包括： - 現場放樣 - 天花板高度 - 牆體完成強度 - 表面裝飾 - 整體完工 |

◆依法代為申請室內裝修許可及消防審查（不包括涉及使用執照用途變更及增改建行為之申請），繪圖及申辦費用               元（規費不含在內）。

◆總服務費用估算如下：

| 《階段一》設計前服務 《階段二》室內環境規劃及空間設計初步構想 《階段三》空間尺度、色彩、材質具體設計 擬定其他設備計畫提案費用採購金額 《階段四》細部設計及施工圖 《階段五》施工督導 | 元/m2 × 平方公尺（m2）＝ 元 元/m2 × 平方公尺（m2）＝ 元 元/m2 × 平方公尺（m2）＝ 元 元× %＝ 元 元/m2 × 平方公尺（m2）＝ 元 元/m2 × 平方公尺（m2）＝ 元 |  |
| --- | --- | --- |
| 《代辦申請室內裝修許可及消防審查》 《其他代辦申請書圖文件規費》 |  | 元 元 |