**工程承攬契約書附件** 整體工程施工預定進度表

1.需說明工程施工順序，包括但不限於各主要工種進場施工期間，例如牆壁、天花板、地板、表面裝飾材（例如油漆、壁紙）、燈具、廚俱、傢俱、衛浴設備……等工程其完成預定時間，其工程完成預定時間及工程順序應依乙方之專業及本案之需求而排定。

2. 需註明配合階段完工之請領工程款之節點及其時間。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | ○月 | ○月 | ○月 | ○月 |
| ○～○日 | ○～○日 | ○～○日 | ○～○日 |
| 1.簽約 | ★（節點1：簽約） |  |  |  |
| 2.拆除工程 |  |  |  |  |
| 3.隔間牆工程 |  |   |  |
| 4.天花板工程 |  |  | ★（節點2：天花板工程完成） |
| 5.地坪工程 |  |  |  |  |
| 6.木作工程 |  |  |  ★（節點3：木作工程完成） |
| 7.油漆工程 |  |  |  |  |
| 8.裝飾工程 |  |  |  |  |
| 9.水電工程 |  |  |  |  |
| 10.空調工程 |  |  |  |  |
| 11. 、 |  |  |  |  |
| 完工清潔 |  |  |  | ★（節點4） |
| 驗收完成 |  |  |  | ★（節點5） |
| ★表示預定付款之工程節點，由雙方協商各節點的完成內容，訂定本表為付款的約定。 |

註：本表係以約100平方公尺至300平方公尺內一般住宅規模之階段流程製作，僅供參考。