國有職務宿舍房地加強處理方案預定執行進度表

| 作業類別 | 96年 | 97年 | 98年 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 |  |
| 清查檢討及處理計畫表列報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96年7月31日前報送主管機關；96年8月31日前由主管機關彙送人事局列管。 |
| 有繼續保留公 用需要之處理 | 興建計畫或使用計畫之列報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97年2月29日前報主管機關送人事局召開預審會議。 |
|  | 國資會審查進度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 提報國資會工作小組及委員會審議。 |
| 無保留公用必要之處理 | 宿舍騰空收回 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 通知於3個月內返還。 |
|  | 處理清冊之列報 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97年5月31日前報經主管機關（副知人事局）送財政部辦理財產變更及移交接管作業。 |
|  | 國產局接管作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 逕行接管之處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他方式之處理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

附件4