一般計畫作業程序

主管業務組室原則上以子計畫為單位，敘明需求規範，廠商資格、經費額度以及採購程序，檢附詳細計畫書簽請局長核定辦理採購。（加會秘書室、會計室、政風室及相關組室）

將達公告金額之決標結果刊登於政府採購資訊網路及公報

↓

得標廠商依決標價格修正計畫說明書函報本局

↓

主管業務組室辦理計畫編號

↓

會計室登記經費

↓

主管業務組室辦理簽約及撥款

（財物採購由秘書室辦理）

↓

主管業務組室負責履約管理及驗收

（財物採購由秘書室辦理驗收）

選擇性招標（本法第二十條）

↓

秘書室會同主管業務組室、會計室、政風室，依選擇性招標程序辦理

公開招標（本法第十九條）

↓

秘書室會同主管業務組室、會計室、政風室，依公開招標作業程序辦理

附件十一

說明：採購程序：公開招標或選擇性招標。

本法第十九條：機關辦理公告金額以上之採購，除依第二十條及第二十二條辦理者外，應公開招標。

本法第二十條：機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採選擇性招標：一、經常性採購。二、投標文件審查，須費時長久始能完成者。三、廠商準備投標需高額費用者。四、廠商資格條件複雜者。五、研究發展事項。

公開招標作業程序如附件五。

選擇性招標作業程序如附件六之一或六之二。