道路挖掘竣工結案作業流程圖

申 請 - 申請人：管線機構、政府機關、市民 二、檢附文件：申請書、竣工圖說、具有清晰背景與日期之施工過程（含施工告示牌、切割機、埋設深度、警示帶、回填材及AC修復）及竣工照片、道路挖掘修復檢驗報告書、管溝回填（CLSM或碎石級配）試驗報告書或相關文件、收費案件檢附收費申報書表

簽陳、核定 - 巷弄及次要道路由 隊長核定。 - 主要道路及計劃性申請案件由處長核定。

隊      長

覆核或核定

處       長

核       定

許       可

核發道路挖掘許可證

結       案

併案辦理收費

8-22

1天

0.5天

是

發文告知

申請人

否

0.5天

否

1.5天天天

收件、掛號 - 申請文件是否齊全。 - 申請資料是否正確。 - 案件電腦建檔管理。 四、掛號分發轄區承辦員。 五、辦理案件轉送轄區分隊。

0.5天

是

是

轄區承辦員審查

一、查核竣工結案申請書是否與原核准資料相符。

二、查核竣工圖說是否與原核准資料相符。

三、查核修復檢驗報告書。                                  四、查核施工照片所示各項測量結果及施工情形是否合乎規定。

五、查核管溝回填（CLSM或碎石級配）試驗報告書或相關文件。

六、收費案件查核申報資料是否與挖掘申請書准資料相符。

七、會辦單位意見彙辦。

八、綜簽陳核。

否

發文告知申請人

0.5天

4.5天

會辦單位：轄區分隊 一、挖掘地點現場勘查是否與申請書相符。 二、查核申請人檢附施工過程及竣工照片是否 與申請現場相符。 三、完工後現況路面是否符合規定。 四、完工後道路交通相關設施是否已復舊。

結案 一、發文告知申請人 二、案件銷案與歸檔

6天

0.5天