評核指標項目、分配權重與評分標準

附件五

工程類

| 指標項目 | 權重％ | 評分標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 一、行政作業10% |  |  |  |  |  |  |
| 1、作業計畫調整情形 | 5 | 年度內未調整作業計畫。 | 作業計畫年度內報局核定調整1次。 | 作業計畫年度內報府核定調整1次。 | 作業計畫年度內報局核定調整2次。 | 作業計畫年度內報府核定調整2次。 |
| 2、報表提報作業 | 5 | 各月報表均如期提報。 | 各月報表提報作業全年累計逾期5日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期10日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期15日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期16日以上。 |
| 二、年度內執行過程 30% |  |  |  |  |  |  |
| 1、計畫執行進度 | 10 | 年度內每月進度均符合 | 年度內累積2個月進度落後10%以上者 | 年度內累積3個月進度落後10%以上者 | 年度內累積4個月進度落後10%以上者 | 年度內累積5個月進度落後10%以上者 |
| 2、預算執行進度 | 10 | 年度內各月份平均預算執行率達90%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達85%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達80%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達75%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率未達75% |
| 3、計畫管制機制運作情形 （本項請附佐證資料） | 10 | 機關已訂定管制評核作業要點，且每月份均依要點檢討執行成效 | 機關已訂定管制評核作業要點，且依要點檢討執行成效之月份達9個月以上 | 機關已訂定管制評核作業要點，依要點按月檢討執行成效之月份達6個月以上 | 機關已訂定管制評核作業要點，依要點按月檢討執行成效之月份達3個月以上 | 機關管制評核作業要點未訂定。 |
| 三、年終執行結果 60% |  |  |  |  |  |  |
| 1、年度計畫執行結果 | 20 | （請填當年度12月份之年累計計畫執行進度） |  |  |  |  |
| 2、年度預算執行結果 | 20 | （請填年終預算執行率） 算式 = 實支數+節餘數+應付未付數（含估驗計價保留款）/年度內可支用之預算數 |  |  |  |  |
| 3、工程品質查核 | 20 | （請填本府採購處工程施工查核小組評核成績。本項如無，權重分配至前2項） |  |  |  |  |
| 四、特殊功績 10% （計畫獲得中央獎項或其他殊榮，請附佐證資料） |  |  |  |  |  |  |
| （本項為加分項目，無者免填；配分方式：第一名10分、第二名7分、第三名5分） |  |  |  |  |  |  |

評核指標項目、分配權重與評分標準

計畫類

| 指標項目 | 權重％ | 評分標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 一、行政作業10% |  |  |  |  |  |  |
| 1、作業計畫調整情形 | 5 | 年度內未調整作業計畫。 | 作業計畫年度內報局核定調整1次。 | 作業計畫年度內報府核定調整1次。 | 作業計畫年度內報局核定調整2次。 | 作業計畫年度內報府核定調整2次。 |
| 2、報表提報作業 | 5 | 各月報表均如期提報。 | 各月報表提報作業全年累計逾期5日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期10日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期15日以下者。 | 各月報表提報作業全年累計逾期16日以上。 |
| 二、年度內執行過程 30% |  |  |  |  |  |  |
| 1、計畫執行進度 | 10 | 年度內每月進度均符合 | 年度內累積2個月進度落後10%以上者 | 年度內累積3個月進度落後10%以上者 | 年度內累積4個月進度落後10%以上者 | 年度內累積5個月進度落後10%以上者 |
| 2、預算執行進度 | 10 | 年度內各月份平均預算執行率達90%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達85%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達80%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率達75%以上者 | 年度內各月份平均預算執行率未達75% |
| 3、計畫管制機制運作情形 （本項請附佐證資料） | 10 | 機關已訂定管制評核作業要點，且每月份均依要點檢討執行成效 | 機關已訂定管制評核作業要點，且依要點檢討執行成效之月份達9個月以上 | 機關已訂定管制評核作業要點，依要點按月檢討執行成效之月份達6個月以上 | 機關已訂定管制評核作業要點，依要點按月檢討執行成效之月份達3個月以上 | 機關管制評核作業要點未訂定。 |
| 三、年終執行結果 60% |  |  |  |  |  |  |
| 1、年度計畫執行結果 | 30 | （請填當年度12月份之年累計計畫執行進度） |  |  |  |  |
| 2、年度預算執行結果 | 30 | （請填年終預算執行率） 算式 = 實支數+節餘數+應付未付數（含估驗計價保留款）/年度內可支用之預算數 |  |  |  |  |
| 四、特殊功績 10% （計畫獲得中央獎項或其他殊榮，請附佐證資料） |  |  |  |  |  |  |
| （本項為加分項目，無者免填；配分方式：第一名10分、第二名7分、第三名5分） |  |  |  |  |  |  |