附表1

臺北縣政府公共工程三級品質管理作業表

| 作業 | 品質查核 | 品質保證 |  | 品質管制 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 權責 單位 | 臺北縣政府 | 主辦工程單位 |  | 承攬廠商 |
|  |  | 主辦機關 | 監造單位 |  |
| 權責 要項 | 查核 | 督導 | 抽查 | 管制 |
| 工作要項 | 1、品質查核 | 1、建立品管制度，並納入契約執行。 2、工程品質督導。 3、查証監造單位之監造計畫、材料設備、施工作業等抽查文件。 | 1、提報監造計畫並落實執行。 2、審查施工計畫及品質計畫。 3、抽查材料設備。 4、抽查施工作業。 5、缺失追蹤改善及確認。 6、紀錄建檔保存。 7、施工介面協調。 8、指導施工技術。 9、估驗計價審核 10、其他契約規定事項。 | 1、依據工程契約、設計圖說、規範及相關技術法規等，訂定品質計畫書並據以推動實施。 2、依工程契約規範對各項施工材料、設備之出廠證明、檢驗文件、試驗報告等之內容、規格及有效日期應予以檢查，會同監造單位辦理材料設備檢試驗，並填具材料設備品質抽驗紀錄表。 3、依工程契約、設計圖說、施工規範及品質計畫對各施工作業進行檢查，詳實記錄填具自主檢查表。 4、研提品管統計分析及矯正與預防措施。 5、工程缺失追蹤改善，並填具不合格品改善追蹤表。 6、品質文件與紀錄之管理。 7、其他提升工程品質事宜。 |