評核指標項目、分配權重與評分標準

附件四

| 指標項目 | 權重％ | 評分標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 一、行政作業10% |  |  |  |  |  |  |
| 1、作業計畫調整情形 | 5 | 年度內未調整作業計畫 | 作業計畫年度內報局核定調整1次 | 作業計畫年度內報局核定調整2次 | 作業計畫年度內報局核定調整3次 | 作業計畫年度內報局核定調整4次 |
| 2、報表提報作業 | 5 | 執行進度報表均如期提報 | 執行進度報表提報作業全年累計逾期5日以下者 | 執行進度報表提報作業全年累計逾期10日以下者 | 執行進度報表提報作業全年累計逾期15日以下者 | 執行進度報表提報作業全年累計逾期16日以上 |
| 二、年度內執行過程 30% |  |  |  |  |  |  |
| 1、計畫執行進度 | 15 | 年度內每季進度均符合 | 年度內累積有1季進度落後10%以上者 | 年度內累積有2季進度落後10%以上者 | 年度內累積有3季進度落後10%以上者 | 年度內累積有4季進度落後10%以上者 |
| 2、計畫管制機制運作情形 （本項請附佐證資料） | 15 | 每季均依要點檢討執行成效 | 依要點檢討執行成效之月份達9個月以上 | 依要點按月檢討執行成效之月份達6個月以上 | 依要點按月檢討執行成效之月份達3個月以上 | 依要點按月檢討執行成效之月份未達3個月 |
| 三、年終執行結果 60% |  |  |  |  |  |  |
| 1、年度計畫執行結果 | 30 | （請填當年度12月份之年累計計畫執行進度） |  |  |  |  |
| 2、年度預算執行結果 | 30 | （請填年終預算執行率） 算式 = 實支數+節餘數+應付未付數（含估驗計價保留款）/年度內可支用之預算數 |  |  |  |  |
| 四、特殊功績 10% （計畫獲得中央獎項或其他殊榮，請附佐證資料） |  |  |  |  |  |  |
| （本項為加分項目，無者免填；配分方式：第一名10分、第二名7分、第三名5分） |  |  |  |  |  |  |