附表三

| 第二類交通維持計畫應含圖表文件基準表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 |
| 壹 | 第二類交通維持計畫檢核表 | 應含申請人自我檢核交通維持計畫之結果（表格）及認證人核章。 |
| 貳 | 歷次審查意見修正情形對照表 | 列表說明歷次審查意見、修正情形及修正頁數。 |
| 參 | 交通維持計畫書 |  |
| 一、工程概要 | - 工程名稱 | 工程之名稱 |
|  | - 工程單位 | 工程主辦機關、起造人、監造人、承造人及工地負責人等之地址及電話資料。 |
|  | - 工程內容 | 說明工程施作之項目及施工方式（工法及施工步驟）。 |
|  | - 工程範圍 | 說明工程施作之行政區、範圍、施作位置圖、使用道路之長寬尺寸。 |
|  | - 工程時程 | 說明總工期、施工時間（如尖峰或離峰、日間或夜間、一般日或例假日）、預估開工及完工日期。 |
|  | - 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率 | 說明施工機具、材料、餘土等進出之方式、時間及頻率。 |
| 二、交通維持設施布設圖 | - 施工期間交通安全設施布設 | 以正確比例之圖示說明以下資料： - 護欄（或交通錐）及各項安全警示設施之平面配置圖（含作業車輛配置），應含使用道路之寬度、可供人車通行之寬度。 - 工區範圍內之交通指揮人員配置圖。 - 施工期間行人動線及行人空間尺寸。 - 施工標誌、禁停標誌、改道標誌等配合設施布設相對位置圖。 - 施工期間停車格位或停車標線因應施工所作之調整。 - 其他（視實際影響說明如大眾運輸站位、候車區或醫院、學校、市場、大樓停車場出入口等因應施工所作之處理等配合措施） |
|  | - 施工機具、材料及餘土等進出規劃 | 說明以下資料； - 機具材料進出之車種、車次及時程。 - 工區進出口相對位置、進出動線、進出時間及人員管制方式。 |
| 三、設施復舊方式 | 交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊方式 | 說明完工後交通管制設施及其他設施之復舊計畫及確認方式。 |
| 四、附錄 | 施工地點周邊道路及交通現況照片 | 檢附施工地點周邊道路之高解析彩色照片。（可明顯判別路形、標線顏色，並標註拍攝方向及施工區域） |
| 備註： - 申請人應於提送交通維持計畫書前，依「第二類交通維持計畫檢核表」內容自我檢核，並將檢核表附於交通維持計畫書前，以確保交通維持計畫內容之完整性。申請人如屬本府所屬機關，檢核表應核章至副總工程司或主任秘書以上之層級。 - 交通維持計畫相關標誌標線號誌、安全設施、指揮人員規劃應依交通部「交通工程手冊」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「新北市轄內各項道路工程施工期間執行交通維持計畫注意事項」內容辦理。 - 如涉及分階段施工，則須以不同圖說敘明。 - 各項書圖與文字比例得依實際需要彈性調整，以供審議判讀。 - 計畫書應編寫目錄、頁碼，檢附圖說、表格應加以編號，以供審議。 |  |  |

工程名稱：

施工單位：	填表日期：	年	月	日

第二類交通維持計畫檢核表

|  |  | 檢核結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 完成 | 未 完 成 |
|  | 歷次審查意見修正情形對照表 | □ | □ |
| 一、工程概要 | - 工程名稱 | □ | □ |
|  | - 工程單位 | □ | □ |
|  | - 工程內容 | □ | □ |
|  | - 工程範圍 | □ | □ |
|  | - 工程時程 | □ | □ |
|  | - 施工機具、材料、餘土等進出方式及頻率 | □ | □ |
| 二、交通維持設施布設圖 | - 施工期間交通安全設施布設 | □ | □ |
|  | - 施工機具、材料及餘土等進出規劃 | □ | □ |
| 三、設施復舊方式 | 交通管制設施、停車格位、大眾運輸設施及其他設施復舊方式 | □ | □ |
| 四、附錄 | 施工地點周邊道路及交通現況照片 | □ | □ |

| 單位 | 施工單位 | 監造單位 | 主辦機關 |
| --- | --- | --- | --- |

工程名稱：

施工單位：	填表日期：	年	月	日

第三類交通維持計畫檢核表

| 檢核內容 |  | 檢核結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 完 成 | 未 完 成 |
|  | 歷次審查意見修正情形對照表 | □ | □ |
| 一、工程概要 | - 工程名稱 | □ | □ |
|  | - 起造人 | □ | □ |
|  | - 監造人 | □ | □ |
|  | - 承造人 | □ | □ |
|  | - 建築地號 | □ | □ |
|  | - 基地位處里辦公處 | □ | □ |
|  | - 建築基地位置 | □ | □ |
|  | - 基地概要 | □ | □ |
| 二、交通現況分析 | - 周邊道路系統現況 | □ | □ |
|  | - 周邊道路交通特性分析 | □ | □ |
| 三、工程內容說明 | - 施工期間及施工時段 | □ | □ |
|  | - 施工方法 | □ | □ |
|  | - 安全措施 | □ | □ |
|  | - 施工機具、材料、廢土進出方式 | □ | □ |
|  | - 占用道路施工範圍及時間 | □ | □ |
|  | - 環境保護計畫 | □ | □ |
| 四、交通維持方案 | - 圍籬範圍及行人交通維持 | □ | □ |
|  | - 大門位置及工程車輛進出交通維持 | □ | □ |
|  | - 挖土作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 混凝土搗注作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 吊裝作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 其他施工階段占用道路交通維持 | □ | □ |
|  | - 其他事項 | □ | □ |
| 五、附錄 | - 建築執照 | □ | □ |
|  | - 會議（勘）紀錄 | □ | □ |
|  | - 施工地點周邊道路及交通現況照片 | □ | □ |

| 單位 | 施工單位 | 監造單位 | 主辦機關 |
| --- | --- | --- | --- |