填報日期：    年    月    日

附表三

| 計畫編號 |  |  |  |  |  | 工作計畫名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 計畫期程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 預算(已核定或編列) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □工程類 □非工程類 |  |  | 經費支付來源會計科目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主辦單位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主辦人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考評單位(主計室﹑工程施工查核小組及計畫室)初評結果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考評項目 |  |  |  |  |  | 評分標準 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初評分數 |  |
| 一、計畫進度權數60％ | （一）計畫目標之挑戰性（權數6﹪） |  |  |  |  | □目標極具挑戰性（6-5分） 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □目標具有挑戰性（4.9-3分） 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □目標略具挑戰性（2.9-0分） 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）作業計畫具體程度及填報情形（權數14﹪） |  |  |  |  | 1、工作內容說明(3分) |  |  |  |  |  |  |  | □內容說明詳細(3分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □部分詳細(1.5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、具體作法、流程(2分) |  |  |  |  |  |  |  | □說明清楚(2分) |  |  |  |  |  |  |  |  | □部分清楚(1分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □未說明(0分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、具體辦理及完成時間(3分) |  |  |  |  |  |  |  | □明確具體說明(3分) |  |  |  |  |  |  |  |  | □部分說明(1.5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □未說明(0分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、明確地點、標的(2分) |  |  |  |  |  |  |  | □明確具體(2分) |  |  |  |  |  |  |  |  | □部分說明(1分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □未說明(0分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、績效明確度(2分) |  |  |  |  |  |  |  | □具體(2分，如：有具體數據或分析資料……等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽象(1分，僅以文字說明，未能明顯看出實際績效)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6、填報狀況（2分）-可複選 |  |  |  |  |  |  |  | □如期(2) |  |  |  | □逾期1天（1.5） |  |  |  |  |  |  | □逾期2天以上（1-0分） 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有修正、補充內容（-0.5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （三）計畫之修訂（權數6﹪）-單選。 |  |  |  |  | □1、修訂（6-4分） |  |  |  |  |  |  |  | □如期完成(6分) |  |  |  |  |  |  |  |  | □落後1季(4分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □落後2季以上(3-0分) 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | □2、未修訂（4-0分） |  |  |  |  |  |  |  | □依程序修訂(4分) |  |  |  |  |  |  |  |  | □僅內部簽准或報上級機關備查未修訂變更部分(2.5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □變更甚大未修訂(1.5-0分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （四）計畫進度控制結果(權數13％) ※落後時須勾選有無改進 |  |  |  |  | 1、預算執行情形(6.5分) |  |  |  |  |  |  |  | □符合進度（6.5分） |  |  |  |  | □落後1季（4.5分） |  |  |  |  |  | □落後2季（3.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □落後3季以上（2.5-0分） 分 |  |  |  |  |  |  |  | □落後有改進（+0.5分） □落後無改進（0分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、工作進度狀況(6.5分) |  |  |  |  |  |  |  | □符合進度（6.5分） |  |  |  |  | □落後1季（4.5分） |  |  |  |  |  | □落後2季（3.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □落後3季以上（2.5-0分） 分 |  |  |  |  |  |  |  | □落後有改進（+0.5分） □落後無改進（0分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （五）季進度報表（權數13﹪） |  |  |  |  | 1、填報狀況(3分)-可複選 |  |  |  |  |  |  |  | □如期（3分） |  |  |  |  | □平均逾1天（1.5分） |  |  |  |  |  | □平均逾2天（1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □平均逾3天（0.5分） |  |  |  |  |  |  |  | □有修正、補充內容（-0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、辦理情形(4分，如：人、事、時、地物等) |  |  |  |  |  |  |  | □具體詳實(2.5分) |  |  |  |  |  |  | □部分說明(1.5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □均未說明（0分） |  |  |  |  |  |  |  |  | □檢附佐證資料（+1.5-0分） 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3、工作績效(2分) |  |  |  |  |  |  |  | □具體(2分，如：有具體數據或分析資料……等) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □抽象(1分，僅以文字說明，未能明顯看出實際績效)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 4、是否落後(4分) ※落後時請勾選第5項 |  |  |  |  |  |  |  | □無落後（4分） |  |  |  |  | □有落後，季報有填報具體改進措施（1分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □有落後，季報無填報具體改進措施（0.5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 5、有無改進 |  |  |  |  |  |  |  | □有改進（2分，如：次季進度符合預定） |  |  |  |  |  |  |  |  | □部分改進（1分，如：次季進度未趕上，但已積極督促或落後進度已縮小） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □未改進(0分，持續落後) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （六）目標達成度（權數8﹪-可複選 |  |  |  |  | 1、達成度(8分) |  |  |  |  |  |  |  | □已完成（8分） |  |  |  |  |  | □1項未達（5分） |  |  |  |  |  |  | □2項未達（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □3項以上未達（1分） |  |  |  |  |  |  |  | □全部未達（0分） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2、未達成原因及其他 |  |  |  |  |  |  |  | □達成度未具體(-2分，如：作業計畫已列之辦理項目，卻未於季進度表列明具體辦理情形等。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □工作計畫項目與前年度同，但績效卻比前年度差（-3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ※不可坑力原因造成（加權分5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小計（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、工程施工或計畫執行品質查核(權數20%)，請勾選： □工程類□非工程類 |  |  |  | 小計(B) |  | □工程施工查核小組評分 □各相關執行小組評分 (得加註評分意見說明) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、經費運用(權數20％) |  |  |  | 小計(C) |  | ※不可抗力原因或已執行未付數（加權分5分） |  |  | 評分 |  | 預定與實際進度符合，差異均在3%以下者20-16分 |  |  |  |  |  | 評分 |  | 差異或累積差異，均在7%以下者15.9～12分 |  |  |  |  | 評分 |  |  |  | 差異或累積差異，均在11%以下者11.9～8分 |  |  |  |  |  |  |  | 評分 |  |  |  | 差異或累積差異均在15%以下者7.9～4 |  |  |  | 評分 |  |  |  | 差異或累積差異，均超過15%者3.9～0 |  | 評分 |
| 初評分數(A+B+C) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※填表說明： 1、二、工程施工或計畫執行品質查核部分，若為工程類請「工程施工查核小組」評分；若為非工程類時，則送交該項工作計畫執行小組評分。 2、三、經費運用部分，係以實付數達預算數比例先予評分，本府單位請本府主計室評分；府外機關則請該機關之會計單位評分。 3、各項（第一、二、三項）評分完畢後，送請相關執行小組就初評結果申復（補充）說明。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主辦單位對上列初評結果申復說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、執行計畫（工程）有特殊事蹟，可顯現績效難度或優點。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、計畫行政作業(含規劃、發包、執行、施工、驗收及預算等)督導及計畫效益自評。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、其他（如：不可抗力原因……等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核小組審查意見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※填表說明： 1、「執行計畫（工程）有特殊事蹟，可顯現績效難度或優點」，請詳加說明或檢附佐證資料，俾利作為加分之參考。 2、「計畫行政作業督導及評估」請主辦單位針對計畫執行過程內部督辦情形及計畫效益自行評估。 3、「計畫執行情形及績效評估」由本府計畫室視情況邀集考評初核小組相關成員針對列管計畫，就預算､進度及工程品質控管情形加註意見。 4、需附預算支付簽呈及工程施工查核紀錄影本，並將數字及平均成績填寫本考核表中，無則免附。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核小組初審會複核 |  |  |  |  |  |  | 複核總分 |  |  |  |  |  |  |  | 獎懲額度 |  |  |  |  |  |  | 決議說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 承辦單位： |  | 主辦人： | 課長： | 單位主管： |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考評單位： | 主計(會計)單位： | 主辦人： | 課長： | 單位主管： |
|  | 工程施工品質小：組(執行小組) | 主辦人： | 召集人（組長）： |  |
|  | 計畫室： | 主辦人： | 課長： | 單位主管： |