- 附件一 嘉義縣都市設計審議一般程序圖

起造人、設計人檢具申請圖說

幹事會審查掛號收件

(檢具申請圖說20份

由承辦單位受理)

幹事會預審

委員會審議掛號收件

(檢具申請圖說20份

由承辦單位受理)

委員會審議

檢送4份圖說備查後

依法申請建造執照

（圖說數量得視情形增加）

自幹事會預審掛號收件日起15個工作天內完成召開幹事會議審查

申請人、設計人

列席說明

自委員會審議掛號收件日起30個工作天內完成召開委員會議審議

未通過

通過

通過

依決議修正

依決議修正，重新召開委員會

未通過

召開專案小組會議

- 嘉義縣都市設計審議作業一般程序圖