附表
臺南市各區公所工程品質督導小組績效考核書面審查評分表
受考公所： 受考時間： 年 月
考核委員：
考評項目/配分	評分標準		評分		備註
			細項評分	說 明 / (由委員塡列，以具體明確為原則，並參考相關佐證文件資料)
一、書面審查資料提報/十分	（一）依規定如期提報者四分，逾期未達1個月者1分，逾期1個月以上者零分。
	（二）審查報表附件完整且統計表資料正確者六分，每缺任一附件扣零點五分，統計表數據不正確扣零點五分。
二、督導工程件數達成百分率/十分	□	當年度執行公告金額以上之工程件數超過五十件者， / 督導件數為其執行工程標案百分之二十。
	□	當年度執行公告金額以上之工程件數超過十件未達五 / 十件者，督導件數為十件。
	□	當年度執行公告金額以上之工程件數未達十件者，則 / 全數督導。
三、督導紀錄妥適性及完整性/二十五分	（一）個別督導委員之督導紀錄是否具體、嚴謹及合理，零分至九分。
	（二）督導紀錄應確實整合督導委員之督導結果，且內容明確、具體，零分至九分。
	（三）簽到表、督導紀錄函文、監造單位函覆缺失改善公文及主辦單位核定缺失改善公文之妥適性及完整性，零分至四分。
	（四）文件紀錄管理，零分至三分。
四、督導缺失改善審核及追蹤管制/十五分	（一）工程督導缺失改善，是否按期完成或逾期稽催之情形給分，零分至二分。
	（二）工程督導缺失改善審查之嚴謹度，零分至八分。
	（三）改善佐證文件之完整性，零分至五分。
五、督導小組成員配置及高階長官參與情形/五分	督導小組召集人或執行秘書積極參與督導小組運作程度（例如公文之審閱、參與督導作業或會議等），零分至五分。
六、督導委員遴聘情形/五分	（一）督導委員名單是否符合需求，零分至二分。
	（二）督導委員專業背景與受督導工程之契合度及參與程度等之情形，零分至三分。
七、工程督導時機及進度/六分	（一）有效掌握受督導標案之進度執行情形(進度查證)，零分至三分。
	（二）受督導標案之督導時機妥適性，零分至三分。
八、品管文件及制度之推動/十四分	（一）監造計畫、品質計畫及施工計畫審查管制執行情形，零分至四分。
	（二）定期檢討契約文件及施工規範，回饋至採購制度強化履約管理，零分至四分。
	（三）材料設備送審及檢(試)驗管制情形，零分至三分。
	（四）標案管理系統填報情形，每月5日前是否完成填報，零分至三分。
九、其他特殊績效。/十分	由督導小組自行提報可彰顯該機關督導運作機制之績效展現成果(例如創新性、克服困難、改進措施等)、協助機關提升工程品質（例如回饋機制、材料抽驗、工程品質檢討會等）、受查核情形、以及配合行政院公共工程委員會政策加強督導。