（一）評核項目、配分權重及評分基準表：

| 指標項目 | 評 分 標 準 |  |  |  |  | 權 重（％） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 100~90 | 89~80 | 79~70 | 69~60 | 59~0 | “所有”項目 | “無”第2項目 | “無”第4項目 | “無”第2、4項 |
| 1.標案年終達成率 | 以截至該年度12月底之進度執行達成率及預算執行達成率(各占一半)為評分成績。 |  |  |  |  | 40% | 50% | 40% | 50% |
| 2.(1)實施計畫目標達成情形暨(2)計畫調整率 | 計畫目標達成率：100%~90%且未達目標項目均能提出具體改善意見者 | 計畫目標達成率：90%以下至80%且未達目標項目均能提出具體改善意見者 | 計畫目標達成率：80%以下至70%且未達目標項目大多能提出具體改善意見者 | 計畫目標達成率：70%以下至60%且未達目標項目大多能提出具體改善意見者 | 計畫目標達成率：60%以下或未達目標項目大多未能提出具體改善意見者 | 15% | 0% | 20% | 10% |
|  | 計畫調整率以標案註銷及作業計畫變更件數占所有標案之百分比表示，註銷率以每增加5%則評分扣10分，作業計畫變更以每增加5%則評分扣5分，以上不含經核定後增列案件，再換算權重計入總成績。 |  |  |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% |
| 3.報表繳交及上網查填（時效及填報內容品質） | 準時繳交100分，遲繳1~2天扣10分 | 遲繳2~4天扣20分 | 遲繳4~6天扣30分 | 遲繳6~8天扣40分 | 遲繳8~10天扣50分，超過10天0分 | 20% (月報表及管考系統之時效及內容品質等平均值，須依規定填報繳交：每月報表、管考系統及實施計畫績效等相關報表及計畫資料等) |  |  |  |
|  | 依規定詳實填寫無暇且內容詳實者100分，若略有瑕疵者90分 | 依規定填寫，但部分報表內容未盡詳實 (修改次數未達3次) | 少部分未依規定填寫且內容未盡詳實 (修改次數超過3次) | 大部分報表未依規定填寫，且內容未盡詳實，尚待積極改善 | 大部分報表未依規定填寫，且內容未盡詳實，未積極改善 |  |  |  |  |
| 4.計畫實施績效 （交件率及內容品質） | 計畫標案執行完成後確實可帶動及產生之效益，或曾獲國內外機構評鑑獎項、國內外媒體或民意論述肯定，以及有無民眾抱怨或輿論負面評價等，並依個別計畫實際產生效益內容、影響範圍、困難程度及有無民眾或輿論負面評價等評核。 |  |  |  |  | 20% | 20% | 10% | 10% |
| 說 明：1. 評核總分以執行機關（局處）所有標案平均值為評核總分（100分）。 2. 評核對象以執行機關（局處）為單位，含標案承辦人、相關督導主管人員、報表彙整或綜合業務承辦人等。 3. 以上評分指標項目，除第1項標案年終達成率由該案承辦人主辦，其他3大項由承辦人及彙整人分別負責提供填報資料，須完成彙整填報、檢核簽陳及回復送交等作業。 4. 評分指標項目第4項，倘若有爭議部分，則由執行單位提報，經執行單位與列管單位雙方局處長共同商議後，依其商討論定之評核標的辦理評核。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |