起造人、設計人檢具完整圖說

於申請審議前，有法令或回饋計畫內容、開發內容及允許獎勵容積與環境衝突之疑義協調時，得先列舉有關事項，並討圖，申請預審。

幹事會審查掛號收件(檢具申請圖說20份)

自幹事會審查掛號收件日起14日內完成召開幹事會議審查

申請都市設計審議之案件，其同時依臺北市土地使用分區管制規則綜合設計放寬規定設計者，由都市發展局統一受理，本府工務局依綜合設計放寬規定審查後，應將結論提送幹事會討論。(須檢具申請圖說共計35份)

幹事會審查

委員會審議掛號收件(檢具申請圖說45份)

自委員會審查掛號收件日起45日內完成召開委員會議審查

委員會審議

未通過

涉及都市計畫變更者

準備專業變更計畫書圖循都市計畫法定程序變更後依其決議辦理

檢送4份修正後圖說備查許可後依法申請建築執照

通過

附錄五

臺北市土地使用開發許可審議作業程序表