附表一         列管案件稽核標準一覽表

| 性質 | 稽核項目 | 稽核標準 | 稽核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）重大工程 | 1、500萬元以上之列管工程 2、縣統籌款核定計畫 3、專案列管之工程 | ＊連續二次落後預定進度20%以上 ＊同一因素延誤逾二個列管週期以上 | ＊通報主辦單位（機關）備妥資料，並聯繫相關單位派員配合至現場稽核 |
| （二）公務文書 | 除機密案件、單位內部之便簽通知、複製文書、公報、通報、表報或其他印刷品以外之公務文書 | ＊逾處理時限三十日以上之公文 ＊其他經認定有稽核必要之案件 | ＊進行個案分析並請公文承辦人五日內申復理由，經單位主管核閱後，建議責任歸屬 ＊通報承辦人及相關人員檢附資料送檢，俾分析延壓責任、建議責任歸屬 ＊定期辦理公文檢核 |
| （三）議會案件 | 議會總質詢、議決案及其他列管案件 | ＊逾處理時限（系統登錄）三十日以上未結之案件 ＊同一因素延誤逾二個列管週期以上 ＊其他經認定有稽核必要之案件 | ＊通報承辦人及相關人員檢附資料送檢，並說明逾期未結之原因，俾分析延壓責任、建議責任歸屬。 |

| 性質 | 稽核項目 | 稽核標準 | 稽核方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| （四）道安案件 | 1、道路挖掘工程 2、清除道路障礙計畫 | ＊未向路權單位申請展延工期且逾完工期限十日以上。 ＊經民眾檢舉擅自挖掘、工期拖延、交通維持計畫未落實等。 ＊視各公所提報之資料（數據、本府相關單位配合程度、民眾反應）進行抽查。 | ＊通報本府工務局、交通局、路權單位及相關單位於三日內查核並提報查核報告，本室於一週內複查。 ＊主辦單位應定期提報查核報告，本室不定期抽查及考核。原則上每月進行一次抽查。 |
| （五）其他交辦事項 | 首長交辦事項 | ＊特定案件 ＊通盤性之計畫 | ＊請相關單位（機關）依限提報相關資料後進行分析、查證。 ＊邀集相關單位與會研商並視情形至現場勘查。 |