附表一、桃園縣各鄉鎮市公所工程品質督導小組績效考核書面審查評分表

受考督導小組：                                                         年度別： 年度

| 考評項目 | 評分標準 | 配分 | 評分 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 細項評分 (委員填列) | 說 明 (請公所填列，以具體明確為原則，必要時請檢附附件佐證) |  |
| 1.督導件數 | 至少達機關年度發包件數(僅含公告金額以上工程)之百分之十五(若有小數則無條件進位)，或10件。預算金額1,000萬以下工程需占年度總督導件數之百分之六十以上(若有小數則無條件進位)。 | 10 |  |  |  |
| 2.督導紀錄彙整之完整性 | (1)個別督導委員之原始查核紀錄是否具體、嚴謹及合理。 (2)督導紀錄是否確實整合督導委員之查核結果，且內容明確、具體。 (3)相關督導資料之妥適性及完整性。 (4)文件紀錄管理。 (5)有無確實將督導填入標案管理系統。 | 10 |  |  |  |
| 3.督導缺失改善之審核與追蹤 | (1)缺失改善是否按期完成或逾期稽催。 (2)缺失改善審查之嚴謹度。 (3)改善佐證文件之完整性。 (4)檢附改善照片或說明之完整性。 | 15 |  |  |  |
| 4.督導小組運作與高階長官參與情形 | (1)督導小組人員(不含督導委員)之專業背景及人數等情形。 (2)督導小組召集人或執行秘書積極參與督導小組運作程度（如公文之審閱、參與督導作業或會議等）。 | 10 |  |  |  |
| 5.工程執行進度 | 本府工程施工查核機關之案件，是否有落後之情形。(以本府工程施工查核紀錄為準) | 10 |  |  |  |
| 6.外聘督導委員遴派情形 | (1)原則為一案一位外聘委員。 (2)是否有考量其專業背景與受督導工程之契合情形。 (3)是否辦理外聘委員評量(評量表如附表二)。 | 15 |  |  |  |
| 7.缺失重複發生情形 | 本府工程施工查核機關之案件，缺失重複發生情形。(以本府工程施工查核紀錄為準) | 5 |  |  |  |
| 8.本府工程施工查核之查核分數與扣點 | 本府工程施工查核機關之案件，查核分數與扣點情形。(以本府工程施工查核紀錄為準) | 10 |  |  |  |
| 9.三級品管文件與制度之推動 | (1)是否檢討工程督導常見缺失，並回饋至制度面或其他類似案件（如提檢討報告、訂定相關罰則，或修改契約、規範及規定等）。 (2)督導結果是否定期於首長會報或鄉(鎮、市)務會議提報檢討。 (3)是否定期召開督導檢討會、辦理教育訓練或工程觀摩等提昇品質作法。 | 10 |  |  |  |
| 10.其他特殊績效 | 是否提報可彰顯該機關督導運作機制之績效展現成果(如創新性、克服困難等)。 | 5~10 (註2) |  |  |  |
| 總計 |  | 100.0 |  |  |  |

註1 評分計算至小數點1位，小數點第2位採四捨五入進位方式。

註2 若年度總成績因額外加分使分數超過一百分時，以一百分計之。