附件三

澎湖縣政府○○年度列管計畫項目年終考評報告

一、計畫名稱（含編號）：例如：92-01補助國中小老舊及危險建物工程。

二、預算年度及科目：

三、計畫作為：

(一)經費編列：○○部會補助○○○千元，縣籌經費○○○千元，合計總經費○○○千元。

(二)計畫性質：本計畫計有○○分項計畫，其中工程計畫○○項，採購計畫○○項，規劃設計計畫○○項，一般計畫○項或本計畫屬工程或採購或規劃設計或一般性計畫。

(三)計畫調整：申請調整作業計畫日期、原因、次數及核定情形（無則免填）：

四、計畫執行情形：

(一)截至○○年12月底止，平均預定執行進度○○○%，平均實際執行進度○○○%，平均實際執行進度較預定進度相符（落後）○○%及詳細執行情形。

(二)執行進度落後原因及問題癥結（不可抗力原因請逐項敘明並檢附相關資料）：

(三)因應措施及預定趕上進度及完工期限：

(四)資料管理：請簡述執行中之民意調查、協調會議、施工會勘、督導建議、成果等資料分類彙整保存管理及資訊化情形。

(五)標案驗收完成率：計辦理○○分項計畫，截至○○年12月底止，完成驗收件數計有○○項，驗收完成率○○%。

五、預算執行情形：截至○○年12月底止，累計預定支用數○○○千元，累計實際實際支出數○○○千元，估驗計價保留款○○○千元，完成估驗但未支付之計價款○○○千元，計畫執行賸餘繳庫款○○○千元，核計預算執行數○○○千元，預算執行率（預算執行數占累計預定支用數）為○○%。

六、行政作業執行情形：請簡述各計畫之作業計畫、進度報表及年度評核資料填報情形。

七、節餘款再利用：節餘款增辦計畫名稱及件數，於○○年○○月○○日完成發包○○件，於○○年○○月○○日辦理結案○○件；或截至○○年12月底止執行情形為：＿＿＿＿。（如無增辦計畫者免填）

八、建議事項：

九、考核評分表如后附

單位主管

機關首長

承辦人：　　　　　　課長：　　　　　　核稿：　　　　　　　　　：

──────────────────────────────────

機關主（會）計單位核對

主辦人：　　　　　　　　　　科長：　　　　　　　主管：

附件三-一

澎湖縣政府○○年度列管計畫項目年終考核評分表

計畫名稱（含編號）：

主辦單位（機關）：

| 考核項目 （權數%） | 考評分項 | 主辦單位自評 | 評分說明 | 研考單位初核 | 評分說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、計畫作為（35%） | 計畫目標之挑戰性（15%） |  |  |  | 依計畫與本府重要施政方針切合度及計畫執行困難度給分（本項分數由督導考核小組評分） |
|  | 計畫性質（10%） |  |  |  |  |
|  | 作業計畫調整（10%） |  |  |  |  |
| 二、計畫執行(30%) | 進度控制情形（5%） |  |  |  |  |
|  | 進度控制結果（15%） |  |  |  |  |
|  | 標案驗收完成率（5%） |  |  |  |  |
|  | 資料管理（執行中之民意調查、協調會議、施工會勘、督導建議、成果等）（5%） |  |  |  |  |
| 三、預算執行情形（20%） |  |  |  |  |  |
| 四、行政作業（15%） | 作業計畫之填報（5%） |  |  |  |  |
|  | 進度報表之填報（5%） |  |  |  |  |
|  | 年度評核資料之填報（5%） |  |  |  |  |
| 分數小計： |  |  |  |  |  |
| 分數總計： |  |  |  |  |  |

備註：

1.全年度預算金額:係包括當年度核定補助款、縣預算數、追加減預算數等。（請會計單位核對）

2.實際支用數：係指工作實際已執行且實際支付予廠商之款項。（請會計單位核對）

3.估驗計價保留款：係指執行單位為使承包商能依合約執行完成工程並保證工程執行品質，與承包廠商於合約中所訂定保留之款項，並累計至工程結束後一次退還承包廠商。（請檢附資料證明）

4.已估驗未付款：係指工程已完成估驗但會計作業未完成致未支付之款項。（請檢附資料證明）