附件六

澎湖縣政府辦理中央一般性補助款基本設施計畫考核評分表

| 考核項目 | 權數 ％ | 考評分項 | 權數 ％ | 衡量標準 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 100-90 | 89-80 | 79-70 | 69-60 | 59-10 |
| 一、計畫作為 | 15 | 計畫目標之挑戰性 | 10 | 依計畫核定預算金額給分迄權重配分（以10萬元為基數,核定預算/10萬元＊0.1）,如核定預算金額為50萬元,即得0.5分。 |  |  |  |  |
|  |  | 計畫性質 | 5 | 以單位受補助標案的自行辦理比率（即未委外辦理）給分，每少１個百分比扣0.5分，即100-（100％-80％【自行辦理比率】）＊0.5＝90，其中一般性工作計畫以50分計。 |  |  |  |  |
| 二、計畫執行進度 | 35 | 標案進度達成率 | 15 | 以標案查核點進度符合案件數占單位所有受補助標案（扣除單位已註銷標案）之百分比表示，如進度達成率為80％，則本評核項目為80分。 |  |  |  |  |
|  |  | 年終預算達成率 | 20 | 以單位所有受補助標案年終實際支用總數除以其核定總經費，如達成率為80%，則本評核項目為80分。 |  |  |  |  |
| 三、計畫目標達成情形 | 30 | 標案驗收完成率 | 20 | 以單位受補助標案完成驗收項數除以單位受補助標案總和項數（即單位原標案項數扣除單位註銷項數再加上單位新增項數）所得百分比表示，如驗收完成率為80％，則本評核項目為80分。。 |  |  |  |  |
|  |  | 標案註銷及變更率 | 10 | 註銷及變更率低於2％者。 | 註銷及變更率高於2％，低於5%者。 | 註銷及變更率高於5％，低於10%者。 | 註銷及變更率高於10％，低於15%者。 | 註銷及變更率高於15％者。 |
| 四、行政作業 | 20 | 實施計畫之報送 | 4 | 實施計畫依限填報，並依格式詳實填寫無誤，未有退件者。 | 實施計畫填報時間逾期日數在2日（含）以內者，或曾退件修訂1次（含）者。 | 實施計畫填報時間逾期日數在3日（含）以內者，或曾退件修訂2次（含）者。 | 實施計畫填報時間逾期日數在5日（含）以內者，或曾退件修訂3次（含）者。 | 實施計畫填報時間逾期日數超過5日者，每逾期1日扣5分至0分為止。 |
|  |  | 作業計畫及執行情形之網路填報 | 4 | 皆依限上網填送，且填寫詳實未有修訂者。 | 平均逾期日數在2日（含）以內者。 | 平均逾期日數在3日（含）以內者。 | 平均逾期日數在5日（含）以內者。 | 平均逾期日數超過5日者，每逾期1日扣5分至0分為止。 |
|  |  | 績效報告之報送 | 4 | 績效報告依限填報，並依格式詳實填寫無誤，未有退件者。 | 績效報告填報時間逾期日數在2日（含）以內者，或曾退件修訂1次（含）者。 | 績效報告填報時間逾期日數在3日（含）以內者，或曾退件修訂2次（含）者。 | 績效報告填報時間逾期日數在5日（含）以內者，或曾退件修訂3次（含）者。 | 績效報告填報時間逾期日數超過5日者，每逾期1日扣5分至0分為止。 |
|  |  | 對於中央蒞縣實地查證（考核）資料提送時間與內容品質 | 4 | 實地查証資料均依限提送，且內容詳實無誤。 | 實際查証資料提送時間平均逾期日數在2日（含）以內。 | 實際查証資料提送時間平均逾期在3日（含）以內。 | 實際查証資料提送時間平均逾期在5日（含）以內。 | 實際查証資料提送時間平均逾期日數超過5日者，每逾期1日扣5分至0分為止。 |
|  |  | 對中央及本府實地查證（考核）建議事項處理情形 | 4 | 實地查証（考核）建議事項均已遵照辦理完成或作有效處理。 | 平均80％（含）以上實地查証（考核）建議事項已遵照辦理完成或作有效處理。 | 平均60％（含）以上實地查証（考核）建議事項已遵照辦理完成或作有效處理。 | 平均40％（含）以上實地查証（考核）建議事項已遵照辦理完成或作有效處理。 | 平均60％（含）以上實地查証（考核）建議事項尚朱辦理或未作有效處理。 |